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9. Objedn6vatel'sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi triedu do 5 dniod podpisania tejto
zmluvy a v takom Stave, aby zhotovitel' mohol na fiom zatat pr5ce v s0lade
s ustanoveniami zmluvy.


10. Objedn6vatel' zabezpeli pre zhotovitel'a moZnost napojenia na odber elektrickej
energie a 0Zitkovej vody.


1 1 . Zhotovitel' zodpovedA za bezpe6nost a ochranu zdravia vlastnfch pracovnikov,


zodpoved6 za 6istotu a poriadok na triede a odstr5ni na vlastn6 ndklady odpady,
ktor6 sU vfsledkom jeho 6innosti.


12. Zhotovitel' zodpovedA za dodrZanie platnfch pr5vnych predpisov upravuj0cich
bezpednost a ochranu zdravia pri pr6civ are6li staveniska azodpovedAza
dodrZiavanie poZiarnych predpisov v zmysle platnyich pr6vnych predpisov.


13. Objedn6vatel' sa zavdzuj" iiadn" a v6as zhotoven6 dielo v s0lade s touto zmluvou
prevziat a zaplatit dohodnutri cenu za jeho vykonanie podl'a platobnfch podmienok


dohodnutfch v tejto zmluve,
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1.


2.


3.


ct. vt.
ZAruEnA doba - zodpovednost,za vady


Zhotovitel' zodpovedd za lo, Ze predmet tejto zmluvy je zhotovenf podl'a tejto zmluvy
a ze po6as zdrudnej doby bude mat vrastnosti dohodnut6 v tejto imluve.


Zhotovitel'zodpovedS zaro, ze predmet zmluvy bude zhotovenyi v kvalite
zodpovedaj0cej kvalitativnym podmienkam, ktor6 su stanovene v prislusnfch
technickfch normdch, vzt'ahuj0cich sa na vykonanie diela ako celku.


Z.a vady diela, zodpoved5 zhotovitel' v rozsahu tejto zdruky, prifom z6ru6n6 doba na
riadne zhotoven6 a objedndvatel'om prevzat6 dieio podl'a iejio zmluvy je 36 mesiacov
odo dia podplsania protokolu o prevzati diela objedndvatel,om s vynimkou
materi6lov, u ktonich virobcovia ddvaj0 krat5iu zfurulnl dobu. V tfthto pripadoch je
z1rudnA doba stanovend vfrobcom a zaeina plyn0t'dhom protokoidrneho prevzatia
diela objedndvatel'om.


4- V_ pripade, 2e pri protokol6rnom odovzd6vani a preberanidiela objedndvatel,zistl, Ze
dielo m6 vady, ktor6 brdnia jeho riadnemu uZivaniu, toto dielo neprevezme, ale spise
so zhotovitel'om z6pis, ktoni bude obsahovat'zisten6 vady, lehoty a sp6sob ich
odstr6nenia.


5. Zmluvne strany sa dohodri pre pripad vady diela, ze po6as zarudnejdoby m6
objednSvatel'prdvo poZadovat a zhotovitel'povinnogt'bezplatne oOitranit'vady v
lehote stanovenej objedn6vatel'om.


6. Zhotovitel' sa zavdzuie zaeat's odstraiovanim pripadnfch v6d diela do 3 pracovnfch
dnl od dorudenia reklamdcie od objedn6vatel'a a vady oOstrenit v do najt<rlt5om
moZnom 6ase. Termin odstrdnenia v6d si zmluvn6 strany dohodnri pisomnou formou.


7. Zhotovitel' sa zavdzuje za6,at s odstraiovanim pripadnich por(ch a v6d ohrozujrjcich
riadnu prev6dzku diela do 24 hodin odo dlia dorudeniavlzvy objedndvatela.


8. V pripade, 2e zhotovitel'nezadne odstranovanie pripadnfch vdd v dohodnutom
termine, objedn6vatel' si zabezpedi odstraiovanie v5d prostredn ictvom tretej osoby
na n6klady zhotovitel'a.


9. Objedndvatel'sa zavdzuie, Ze pripadnI reklamSciu vady diela uplatni bezodkladne pojejzisteni plsomnou formou do r0k zSstupcu zhotovitel'i s popisom vady ako sa tdto
prejavuje.


10. Zhotovitel' je povinnyi odstr6nit'vady a nedorobky uveden6 v protokole o odovzdania
prevzati diela, riadne a v6as, t. j. za podmienok a v to
zdpise. V opadnom pripade md objedn6vatel,prdvo sdm
alebo ich nechat odstrdnit'tret'ou osobou na ndklad eniaplynutia zdruenej doby. V takomto pripade objedndvatel' nie je viazan! cenou
stanovenou danfm verejnyim obstardvanlm. Zmluvn6 strany sa dohodli, Ze o ndklady
vynaloZen6 objedndvatel'om na odstrdnenie v5d a nedorobkov bude zniiaene cena
diela, prlpadne objedn5vatel'ovi vznikne prSvo na ndhradu tichto ndkladov zo
zadrZanel sumy.
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er. vr.
Sankcie


1. V pripade omeSkania zhotovitel'a so zadatlm realizAcie diela podl'a tejto zmluvy, alebo
v pripade ak zhotovitel'nezhotovi dielo v termine uvedenom v 61. lll zmluvy riadne a
v6as, zavdzuje sa zaplatit objedn6vatel'ovi zmluvn0 pokutu vo vf5ke 0,05 % z ceny
diela za kaldy dei omeSkania. Tfm nie je dotknut6 pr5vo objedn6vatel'a na pripadn0
n6hradu Skody, ktorS mu ome5kanim zhotovitel'a vznikla.


2. V pripade ome5kania objedndvatel'a s 0hradou fakt0ry v lehote jej splatnosti, uhradi
zhotovitel'ovi 0rok z omeSkania vo vfSke 0,05 % z dllnei sumy za kaZdy defi r


omeSkania.


3. Ak zhotovitel'neza6ne s odstraiovanim vdd, resp. neodstr5ni vady v dohodnutom
termine, zaplali objedn6vatel'ovizmluvn0 pokutu vo vyi5ke 100 eur zakaZdy ajzadaty
dei ome5kania a zakaldf vadu samostatne aZdo odstr6nenia vady. FaktUru vystavi
objedn6vat el' za kaidych 1 4 dn[ ome5kania.


er. vu.
ZAnik zmluvy


1. V pr[pade ukondenia zmluvy zhotovitel' bezodkladne - najnesk6r v5ak do 4
pracovnfch dnI stavenisko vyprace. V pripade poru5enia tejto povinnosti zhotovitel'a
je tento povinnf zaplatit objedn6vatel'ovi zmluvn0 pokutu vo vfSke 100 € zakaldy i


zae,aly defi ome5kania s vypratanim staveniska.
2. Zhotovitel' je povinnf do doby nSstupu nov6ho 'zhotovitel'a ( najdlhSie 7 dni )


zabezpelovat na vlastn6 n6klady v5etky ochrann6, bezpe6nostn6, protipoZiarne,
hygienick6 a strSZne opatrenia. Zhotovitel' je preto plne zodpovednyi za v5etky Skody
vzniknut6 z dOvodu neplnenia tohto ustanovenra.


3. Zhotovitel' je opr6vneny zastavit' realiz6ciu diela podl'a tejto zmluvy alebo opustit'
triedu len na zAklade rozhodnutia objedn6vatel'a, v opadnom pripade znlSa v5etky
ndsledky a Skody tfm sp6soben6, nakol'ko v tfchto pripadoch ide zo strany
zhotovitel'a o podstatn6 poru5enie zmluvnfch podmienok.


4. Objedn6vatel'm6Ze odstripit od zmluvy so zhotovitel'om v tfchto pr[padoch :


a) ak zhotovitel'do 5 dni od prevzatia staveniska nezadne s realiz6ciou diela podl'a tejto
zmluvy a nevykon6 n6pravu napriek upozorneniu objedndvatel'a ani v primeranej
lehote, ktor0 mu tento poskytol ,


b) z dOvodu omeSkania zhotovitel'a s realiz6ciou predmetu zmluvy, v prlpade ak je
ohrozenf termln ukondenia realizdcie diela podl'a tejto zmluvy,


c) ak zhotovitel' zhotovuje dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a nevykond
n6pravu napriek upozorneniu objedn6vatel'a ani v primeranej lehote, ktor0 mu tento
poskytol,


d) z d6vodu opustenia triedy zhotovitel'om, nedodrZania kvality pr6c a materidlov,
podvodu, neschopnosti, neplnenia zAvdzkov, odmietnutia prisp6sobit' sa ustanoveniam
zmluvy alebo opr5vnenfm objednSvkam a poZiadavkSm objedn6vatel'a a v5eobecne
vo v5etkfch prlpadoch, kedy sizhotovitel'nesplnil svoje povinnosti a zAvdzky.


e) ak sa situdcia zhotovitel'a pozmen[ do takej miery, Ze technick6 alebo finandn6 zAruky ,


ktor6 pon0ka, nie s0 zluditel'n6 s povahou a d6leZitost'ou pr6c a dod6vok jemu
zverenfch.


f) z d6vodu poru5enia podmienok a podkladov s0t'aZe zhotovitel'om alebo jeho
poddod6vatel'om.


5. V pripade odstripenia od tejto zmluvy je objedn6vatel' povinnf zaplatit zhotovitel'ovi
preuk6zatel'n6, nevyhnutn6 nSklady na zhotovenie diela, ktor6 mu v s0vislosti s
realiz6ciou diela vznikli, a to ku diu odst0penia od tejto zmluvy.
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Pri odst0peni od zmluvy sa objedndvatel' so zhotovitel'om dohodnri na prevzati


dovtedy vykonanfch pr6c a dod5vok. PreukAzatel'ne vykonan6 pr6ce a doddvky sa


zfidtujf v s0lade s dohodnutfmi vzdjomne ods0hlasenfmijednotkovfmi cenami.
Odstrlpenie od zmluvy ozn1mi odstupujr.rca strana druhej zmluvnej strane


doporu6enfm listom s tfm, Ze Udinky odstrlpenia nastdvaj0 dhom dorudenia
ozndmenia druhej zmluvnej strane.
Zhotovitel' za$le objedndvatel'ovi fakt(ru o preuk6zatel'ne vykonanfch pr6cach a


dod6vkach zrealizovanfch ku dhu odstripenia od tejto zmluvy v dvoch vyhotoveniach


doporu6enfm listom v lehote do 30 dni odo dha odsttipenia od tejto zmluvy.
V pripade preruSenia alebo pozastavenia zhotovovania diela z d6vodov na strane
objed'n6vatel'a, je zhotovitel' oprdvnenf predlZit termln ukon6enia realiz1cie diela o r


dobu ich preru5enia alebo pozastavenia.


et. tx.
Osobitn6 ustanovenia


Zhotovitel' je povinn! pri plnehi predmetu zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavdzuje sa dodrZiavat v5eobecne zAvAzn6 pr6vne predpisy,


technick6 normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinnf riadit'sa
vyichodiskovfmi podkladmi objedn5vatel'a, pokynmi objedn6vatel'a, z6pismi a


dohodami opr6vnenich pracovnikov zmluvnfch str6n a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutfch org5nov Stdtnej spr6vy.


Zhotovitel' je povinnyi strpiet vfkon kontroly/auditu/overovania s0visiaceho s


dod6vanfm tovarom, pr5cami a sluZbami kedykol'vek podas platnosti a 06innosti
zmluvy a to oprdvnenfmi osobami investora a poskytn0t im v5etku potrebn0
s06innost.


er.x.
ZAvereiln6 ustanovenia


Zhotovitel' je viazany tyimto ndvrhom zmluvy od doby dorudenia objedndvatel'ovi.
Lehota na prijatie n6vrhu zmluvy sa stanovuje podl'a terminu udan6ho v podmienkach


dan6ho verejn6ho obstardvania.


Obe zmluvn6 strany vylu6uj0 postripenie pohl'addvky (zAvdzku ) bez
predch6dzaj0cej pisomnej dohody, a ak sa zmluvn6 strany dohodn0 na post0penl
pohl'ad6vky, je moZn6 toto post0penie vykonat len do vf5ky zdkladu dane. Dah z
pridanej hodnoty sa zmluvn6 strany zavdzujf vysporiadaf v zmysle zdkona.
Zhotovitel' ku diu podpisu tejto zmluvy prehlasuje, 2e na jeho majetok nebol
vyhlSsenf konkurz, ani nebolo vo6i nemu zadatl konkuzn6 konanie (dohodovacie
konanie), nem6 Ziadne dahov6 nedoplatky, nie je v likvid5cii, nie je v omeSkani s
platenim zdravotn6ho a nemocensk6ho poistenia ani d6chodkov6ho zabezpeeenia a


Ze mu nehrozl (padok a nie s( mu zn6me Ziadne okolnosti, ktor6 by mohli ohrozit'
riadne plnenie jeho povinnosti a zlvdzkov vodi objedn6vatel'ovi podl'a tejto zmluvy.
Nepravdivost prehl6senia zhotovitel'a v tomto bode zmluvy, hoci aj Eiasto6nA, zakladA
prSvo objedn6vatel'a odst0pit od tejto zmluvy.


V pripade zmeny obchodn6ho mena, adresy, sldla alebo 6isla ri6tu, sa zhotovitel'
zavdzuje ozndmit t0to skutoCnost bezodkladne druhej zmluvnej strane.


Zmluvn6 strany sazavdzu|i navz6jom informovat o dOleZitfch skutodnostiach
sgvisiacich s touto zmluvou, najmd o akejkol'vek zmene skutoCnosti zapisanfch v
obchodnom registri, o vstupe spolodnosti do likvidScie, o zaeati exeku6n6ho alebo
konkurzn6ho konania.


1


2.


1


2.


4.


5.
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6. Zmluvn6 strany sa zavdzuj0, Ze obchodn6 alebo technick6 informdcie, s ktonimi bude
objedn5vatel'alebo zhotovitel'obozn6men! v priebehu platnosti tejto zmluvy, s0
predmetom obchodn6ho tajomstva a nebud0 pou2it6 na akfkol'vek inf neZ zmluvnf
06el a nebud0 ozn6men6 tretej osobe. Obe strany sri si vedom6 n6sledkov, ktor6
m62u byt'vodi nim uplatfiovan6 v prlpade poru5enia tohtozAvdzku. Toto ustanovenie
sa nevztahuje na 0daje znAme pred uzavretlm zmluvy, alebo na ridaje vSeobecne
zndme.


7. Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvn6 strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Vzdjomn6 vztahy zmluvnfch str6n touto zmluvou neupraven6 sa riadia prislu5nfmi
ustanoveniami Obchodn6ho zSkonnika a podpornfmi ustanoveniami Obdianskeho
zdkonnlka. Kvalita vykonan6ho diela sa bude posudzovat podl'a platnyich STN a
nadvdzuj0cich predpisov.


8. Ak6kol'vek dohody pozmefiuj0ce alebo doplfluj0ce t0to zmluvu zavdzuju zmluvn6
strany len vtedy, ak bud0 potvrden6 pisomnfm dodatkom k tejto zmluve podpisanfm
Statut6rnymi zSstupcami oboch zmluvnfch strdn.


9. Tdto zmluva nadobrida platnost dnom jej podpisania Statut6rnymi zdstupcami oboch
zmluvnfch str6n a U6innost dnom nasleduj0cim po dnijej zverejnenia na internetovej
st16nke objed nSvatel'a.


10. T6to zmluva je vypracovanS v dvoch vyhotoveniach, jednu si ponech5 objedndvatel'a
druh0 zhotovitel'.


11. Zmluvn6 strany vyhlasuj0, Ze t0to zmluvu neuzatvorili v tiesni a za ndpadne
nevfhodnlch podmienok, so zmluvou sa d6kladne obozndmili, s jej obsahom
s0hlasia a naznak s0hlasu s iou ju podpisuj0.


V Liptovskom Mikul65i dia 30.6 /(.


Objedn6vatel'


Mgr. Miroslava Erh rdtovd
riad. MS
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N5vrh zmluvy


uzatvorenS podl'a $ 536 a
neskorSich predpisov


Zmluva o dielo
nasl. z6kona 6. 513/1991 Zb. Obchodnf


Priloha 6. 2


z6konnik, v zneni


er. r


Zmluvn6 strany
1. Objednivatel: Matersk5 Skola es. brigSdy 2 Liptovskf Mikulds
Cs. brig6dy 2 Liptovskf MikulSS 031 01


Zast0penf: Mgr, Miroslava Erhardtovd - riaditel'ka MS
ICO:37972031
Dte 2021920395
Bankov6 spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo 06tu: 81 09690005/5600
(d'alej len,,objed n6vatel"')
2. Zhotovitef:
ZApis v OR:
Statut5rny zdstupca
Bankov6 spojenie
Clslo (6tu K
teo
Dle 35


IE DPH
(d'alej len,,zhotovitel"')


ct. tt
Predmet zmluvy


1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,,Mafovanie 2. triedy na MS 6s.
brig5dy 2 Liptovskli Miku165".


2. Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje nSklady a na svoje nebezpedenstvo riadne a v6as
zhotovit pre objednSvatel'a dielo vymedzen6 v tejto zmluve o dielo (d'alej len
,,zmluva") v rozsahu a podl'a podmienok dohodnutfch v tejto zmluve. Objedn6vatel'
sa zavdzuje riadne a vdas zhotoven6 dielo v s0lade s touto zmluvou prevziat a
zaplatit dohodnutri cenu za jeho vykonanie podl'a platobnfch podmienok
dohodnutfch v tejto zmluve.


3. Zhotovitel' je povinnf pouZit na realizAciu diela podl'a tejto zmluvy len materiSly a
vfrobky, ktor6 splhajri poZiadavky objedn6vatel'a stanoven6 touto zmluvou. Z6rovei
sa zhotovitel' zavdzuje dodrZat' v5etky zAvdzn5 i doporuden6 STN srivisiace s
realiz6ciou predmetu tejto zmluvy.
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4. Zhotovitel' je povinnyi zhotovit predmet tejto zmluvy v poZadovanej kvalite a termine
podl'a tejto zmluvy a predloZit'objedn6vatel'ovi ku dfiu riadneho ukon6enia realizAcie
diela projektovti dokument6ciu skuto6n6ho vyhotovenia diela.


5. Za riadne a ripln6 vykonanie diela zhotovitel'om podl'a tejto zmluvy sa povaZuje
kvalitn6, riadne, v6asn6 a 0plne dokon6enie v5etkfch pr6c a doddvok tvoriacich
predmet diela v zmysle tejto zmluvy.


er. ur


Lehota Plnenia


1 . Zhotovitel' sa zavdzuje Ze dielo uveden6 v 6l6nku ll tejto zmluvy zhotovi pre
objednSvatel'a pri dodrZani kvalitatlvnych a technicklch podmienok v nasledovnfch
lehotdch .


1.1 zaiatie realizdcie' diela:


1.2 dokonienie realiz1cie diela:


2. Zmluvn6 strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je v ome5kani s lehotou v zmysle ods. 1.,


bod 1.2 tohto 6l5nku zmluvy po dobu, po ktor0 nemohol svoju povinnost stivisiacu s
realizSciou predmetu plnenia tejto zmluvy plnit, ndsledkom okolnostlvzniknutych na
strane objedn6vatel'a, alebo z titulu vy5Sej moci.


3. Zmluvn6 strany sa dohodli, Ze v pripade omeSkania zhotovitel'a so zadatim realiz6cie
diela v lehote podl'a predchddzaj0ceho ods. 1 bod 1.1 tohto 6l6nku zmluvy o viac ako
7 dnit6to zmluva str6ca platnost aj 06innost.


er. v
Cena diela, faktur6cia a platobn6 podmienky


Cena za vykonanie diela v rozsahu podl'a tejto zmluvy je stanoven6 v sUlade so
z6konom e 1811996 Z. z. o cen6ch v znenI neskor5ich predpisov a vykondvacej
vyhl65ky k tomuto zdkonu a zdkonom e.2512006 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplnen[ niektonich z6konov v zneni neskor5ich predpisov ako cena pevn6
a nemenn5 a s0 v nejzahrnute v5etky n5klady srivisiace s riadnym zhotovenim diela
podl'a tejto zmluvy. Cena je stanoven A na zAklade vfsledkov verejn6ho obstardvania.


Zmluvn6 strany sa dohodli, Ze cena diela k (hrade bude stanoven6 na zAklade
prislu5nich vz6jomne ods(hIasenfch a skuto6ne zrealizovanifch mnoZstiev
vykonanfch pr6c potvrdenlch poverenfm z6stupcom objednSvatel'a na stavbe. K
celkovej cene diela bude pripoditand a ridtovan6 dah z pridanej hodnoty podl'a
platn6ho zAkona o dani z pridanej hodnoty v 6ase zdanitel'n6ho plnenia.


Cena urdend v zmluve sa mOZe menit len na zAklade pisomn6ho dodatku k tejto
zmluve, a to pri plsomnej po2iadavke objednSvatel'a v stavebnom dennlku.


Cena za dielo podl'a tejto zmluvy bude uhraden6 objedn6vatel'om zhotovitel'ovi na
zAklade faktfry zhotovitel'a, ktor0 vystavizhotovitel'na z6klade s0pisu riadne
vykonanfch prAc a dodSvok potvrdenfch poverenfm zamestnancom objedndvatel'a v
lehote do 15 dnf odo dha protokol6rneho prevzatia riadne zhotoven6ho diela
objedn5vatel'om.


1


2


3.


4.
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6.


Objedndvatel' uhradIzhotovitel'ovi takto vystavenri faktriru v lehote jej splatnosti t.j. do
30 dni odo dfra jej prevzatia objedndvatel'om.


Zmluvn6 strany sa dohodli, 2e objedn5vatel'zadrZi z predlolenej fakt0ry zddrZnri 6ast
platby vo vf5ke 10o/o z ceny diela vo faktrlre uvedenej (DPH sa v5ak uhradi v plnej
vfske) do obdrzania objedn6vatel'om vystaven6ho pisomn6ho potvrdenia o
odstrSnen[v5etkfch vdd a nedorobkov diela. Vo fakt0re muslzhotovitel' 10%-n6
zAdd'nl vydlslit osobitne a musluviesf, 2ezadinlje splatne po potvrdeni
odstr6nenia vdd a nedorobkov cel6ho diela. ZAdr2n6 uvol'ni objedn6vatel'
zhotovitel'ovi do 30 dni po pisomnom potvrdeniodstrdnenia vsetkfch vdd a
nedorobkov vyplivaj(cich z preberacieho konania.


V pripade, 2e faktura alebo jej priloha nebude obsahovat ndleZitosti platn6ho
daiov6ho dokladu, objednSvatel' je oprdvneni vr6tit ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V
takom prlpade sa preru5i plynutie doby splatnosti a novd lehota splatnosti zadne
plyn0t dorudenim opravenej faktriry objedndvatel'ovi. Fakt0ry bud0 objedndvatel'ovi
doru6ovan6 osobne alebo doporudene po5tou.


Neoddelitel'nou prilohou faktriry je s0pis skutodne vykonanyich pr5c a dod6vok
podpisanf a ods0hlaseni poverenou osobou objedn6vatel'a.


ct. v
Podmienky zhotovenia diela


Zhotovitel' sa zavdzuie, Ze pre objedn6vatel'a zhotov[ dielo podl'a cl. ll. tejto zmluvy a
jej neoddelitel'nfch priloh v zhode s platnfmi srN, podla ostatnfch zlvdznlch
pr5vnych predpisov s0visiacich s riadnou realizdciou diela a podl'a tejto zmluvy.


Zhotovitel' je povinnf zabezpedit', aby pracovnici vykondvaj0ci predmet zmluvy mali
vsetky legislatlvou predpisan6 Skolenia a skusky srivisiace s ich pracovnfm
zaradenim pri realizdcii predmetu diela podl'a tejto zmluvy.


Za riadne a 0pln6 vykonanie predmetu zmluvy zhotovitel'om podl'a tejto zmluvy sa
povazuje kvalitn6, riadne, v6asn6 a upln6 dokondenie vsetkyich pr6c a doddvok
tvoriacich predmet zmluvy.


Zhotovitel' je povinni pri realizAcii diela postupovat'v sOlade so z5konom e.223t2001
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektonich zSkonov, v zneni neskor5ich
predpisov. V opa6nom pripade bude zhotovitel'zndSat sankcie vyplyivajrice z
poru5enia tohto zdkona.


Zhotovitel' zabezpeei na vlastn6 n5klady opravu alebo ndhradu veci poskodenfch
vinou alebo nedbanlivostou zhotovitel'a alebo jeho pracovnlkov pri zhotovournl diela
alebo v srivislosti s nim.


Zhotovitel' sa zavdzuje na vlastne n6klady zabezpeltt poistenie zodpovednosti za
Skody sp6soben6 jeho dinnost'ou pri realizAcii diela podl'a tejto zmluvy.


Zhotovitel' je povinnf vypratat stavenisko do 3 dni odo dia podpisania protokolu o
odovzdani a prevzati diela objednSvatel'om
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8. Zhotovitel'vykond dielo na vlastn6 nSklady a na vlastn6 nebezpe6enstvo.






